**会议时间** 5.11 18:45-19:40

**会议内容**

1. 测试前端网页ajax的效果，上传文件进度条的效果。
2. 神经网络准确度低的分析：参数，结点数目，输入向量信息不足；提出改进：改变节点数，token序列和邻接矩阵。
3. 图数据库运行时无法发送查询语句问题讨论：可能版本、网络？

**下阶段计划：**

1. 前端：优化前端首页，增加小组的logo。
2. 神经网络：调参，优化输入，提高神经网络的准确率。
3. CPG图查询：继续图查询算法的测试，解决图数据无法加载依赖的问题。