**会议时间** 5.4 15:00-15:40

**会议内容**

1. 测试了前端上传文件的功能，建议上传文件中能够添加进度条。
2. 查看了保存在NEO4J的代码属性图，考虑将其展示在前端界面。
3. 讨论神经网络训练数据的获得方法，计划从GitHub上寻找下载。
4. 讨论了token序列进一步处理的方法，忽略用户自定义的函数和变量。
5. 解决了后端无法跨域访问的问题。

**下阶段计划**：

1. **网站前端**：处理后端发送的数据包，让其直观的显示。
2. **神经网络**：寻找神经网络的训练数据集。
3. **CPG图查询**：学习NEO4J的基本操作方法，设计漏洞查询的算法。